# INFORMAZIONI GENERALI

| Allievo | Nome: Michel | Cognome: Massard |
| --- | --- | --- |
|  | michel.massard@student.edu.ti.ch | 0762540729 |
| Luogo di lavoro | Scuola Arti e Mestieri / CPT Trevano-Canobbio |  |
| Orientamento | ☐ 88601 Sviluppo di applicazioni ☒ 88602 Informatica aziendale ☐ 88603 Tecnica dei sistemi |  |
| Docente | Nome: Mariano | Cognome: Fasano |
|  | mariano.fasano@edu.ti.ch |  |
| Responsabile Progetti | Nome: Mariano | Cognome: Fasano |
|  | mariano.fasano@edu.ti.ch |  |
| Secondo docente presentazione | Nome: | Cognome: |
| Periodo | 1° semestre 25-26, fino al 19 dicembre |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico 1° Semestre |  |
| Numero di ore | circa 70 ore |  |
| Pianificazione (in ore o %) | Analisi: 10% |  |
|  | Implementazione: 50% |  |
|  | Test: 10% |  |
|  | Documentazione: 30% |  |

# PROCEDURA

- L’allievo realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

- Il quaderno dei compiti è approvato dal responsabile progetti. È anche presentato, commentato e discusso con l’allievo. Con la sua firma, l’allievo accetta il lavoro proposto.

- L’allievo ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

- L’allievo è responsabile dei suoi dati.

- In caso di problemi gravi, l’allievo o il docente avverte immediatamente il responsabile progetti.

- L’allievo ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

- Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, l’allievo deve inviare via e-mail il progetto al docente e al responsabile progetti. In parallelo, anche una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita al docente. Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

# TITOLO

Nexa

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

-Computer forniti dalla scuola assieme alla rete internet sempre fornita dalla scuola.

-Computer utilizzato a casa con le seguenti caratteristiche:

- Nvidia RTX 4070

- AMD Ryzen 7 7800x3d

- 32 GB di memoria RAM

-Software utilizzati per lo sviluppo:

- IDE: PHPStorm, MySQL

- Server di simulazioni: XAMPP

# PREREQUISITI

-Conoscenza delle seguenti linguaggi:

- PHP

- HTML

- CSS

- JS

- MySQL

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Un sito che ti permette di registrarsi e fare login in modo sicuro. Attraverso il nickname si possono mandare richieste di messaggistica. La richiesta può essere accetta o meno, se la richiesta viene accettata si possono mandare messaggi in una chat.

# RISULTATI FINALI

L’allievo è responsabile della consegna al docente:

- Una pianificazione iniziale (entro il primo giorno)

- Una documentazione del progetto

- Un diario di lavoro entro le 18:00 del giorno del progetto

- Implementazione …

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro dell’allievo sarà valutato (documentazione, diario, rispetto degli standard, della qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

-

# FIRMA

|  |  | Allievo |  | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Canobbio, 30.08.2021 |  | Canobbio, |