Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-11.35 | Controlli sicurezza su accessi e sessioni. |
| 12:30-15:45 | Pulizia codice e test SQL injection. |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Accesso diretto a pagine protette. → Aggiunta funzione requireLogin().

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Test funzionali.