Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-11:35 | Analisi dettagliata dei requisiti del progetto. Ho definito le funzionalità principali della chat, della registrazione, del login e della gestione delle connessioni tra utenti. |
| 12:30-15:45 | Stesura della prima versione della lista dei requisiti funzionali e non funzionali per la documentazione. |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Difficoltà nel capire quali requisiti fossero realmente necessari per un progetto semplice. → Ho deciso di limitare le funzionalità solo alla chat testuale.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Progettare l’architettura generale del sistema.