Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-11:35 | Progettazione dell’architettura del sito web (struttura delle pagine, flusso utente). |
| 12:30-15:45 | Definizione delle tabelle principali del database (users, connections, messages). |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Incertezza sulla gestione delle connessioni tra utenti. → Ho deciso di utilizzare una tabella dedicata con stati (pending, accepted, rejected).

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Creare mockup e struttura grafica delle pagine.